UMOWA (Projekt)
Zawartej w dniu……………………….. pomiędzy: 
Gminą Czarne, ul. Moniuszki 12, 77 – 330 Czarnem, NIP 843-15-29-525, reprezentowanym przez: 
Burmistrza Czarnego – Piotra Zabrockiego
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy Czarne – Doroty Dębskiej 
zwanym w treści umowy  „ Zamawiającym”,

a 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
§ 1.
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na  demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarne w ramach zadania pn. „Usuwanie                       i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na  terenie Gminy Czarne ” (przedmiot umowy).

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

1) oferta Wykonawcy;
3. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości                          w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                                   i współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
§ 2.
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy tytułem należytego wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie sumę:

1) iloczynu całkowitej powierzchni zdemontowanych, zebranych, przetransportowanych                                i unieszkodliwionych płyt cementowo-azbestowych liczonej w metrach kwadratowych, która ustalona zostanie na podstawie dokumentów przedłożonych celem rozliczenia realizacji zadania zgodnie z ust. 5 ( w ilości nie większej 100,000Mg ) oraz stawki ryczałtowej brutto w wysokości                       (słownie …………………………………………..za 1  Mg),
2) iloczynu całkowitej powierzchni zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych płyt cementowo-azbestowych liczonej w metrach kwadratowych, która ustalona zostanie na podstawie dokumentów przedłożonych celem rozliczenia realizacji zadania zgodnie z ust. 5 (w ilości nie większej niż 120,000 Mg )oraz stawki ryczałtowej brutto w wysokości zł (…………………………………za 1  Mg),

2. Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość cen jednostkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 do dnia 30.09.2023 r.

3. Wykonawca oświadcza, że ceny ryczałtowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, obejmują wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo za całość należycie wykonanego przedmiotu zamówienia, na podstawie faktury VAT wystawionej zgodnie 
z postanowieniami ust. 5.

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będą:

1) karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą
a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m. in. ilość odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest w m2 oraz wagowo, wraz z ich zestawieniem;                   i dokumentacja fotograficzną nieruchomości przed i po zdemontowaniu, zebraniu, przetransportowaniu i unieszkodliwieniu płyt cementowo-azbestowych;

2) protokoły spisane przez przedstawicieli Zamawiającego a Wykonawcą po zakończeniu prac na danej nieruchomości zawierające co najmniej właścicieli i adresy nieruchomości z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię zdemontowanych i masę unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest;

3) wydane przez Wykonawcę oświadczenia dla danej nieruchomości, na których przeprowadzono prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,                          z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.

6. Jeżeli ilości zdemontowanych, zebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych płyt cementowo-azbestowych będą większe od wielkości maksymalnych określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, Zamawiający dopuszcza  zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o aneks do niniejszej umowy.  Ryczałtowe ceny jednostkowe usług określone  w ust. 1 pkt 1 i 2 nie ulegną w takim przypadku zmianie. Ewentualne zwiększenie kwoty dofinansowania może nastapić pod warunkiem spisania protokołu ważenia odpadów z udziałem właściciela nieruchomości, wykonawcy robót oraz przedstawiciela gminy. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z postanowieniami ust. 5
i dokumentów określonych w ust. 5.

8. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Wszelkie uprawnienia i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu                            i przeniesienia na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3.
1. Wykonawca w ciągu pięciu dni od podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości objętych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem umowy
w terminie do dnia 15 września 2023 r.

3. Strony wspólnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy wykaz, o którym mowa
w ust. 1 może ulec modyfikacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do 15.09.2023 r.

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu komplet dokumentów rozliczeniowych w terminie do dnia 30.09.2023 r.
§ 4.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.).
§ 5.
1. Oprócz przypadków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający może także odstąpić od umowy, jeżeli:

1) Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy z własnej winy, w ciągu 3 dni liczonych od daty wezwania go przez Zamawiającego;

2) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, w ciągu 3 dni liczonych od daty złożenia pisemnych zastrzeżeń;

3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 3 dni;

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia odbioru wykonanego przedmiotu umowy, stwierdzonego szczegółowym protokołem, w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia.

4. W razie złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty i zabezpieczyć teren wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
§ 6.
1. W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w § 3 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu                            w wysokości 0,3% całkowitej wysokości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 umowy  za każdy dzień zwłoki.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% całkowitej wysokości wynagrodzenia netto określonego w §2 ust. 1 umowy.

3. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

4. Należność wynikająca z naliczenia kar umownych zostanie potrącona przez Zamawiającego                    z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni powstałej szkody.
§ 7.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający przedkłada następującą informację dotyczącą danych osobowych osób działających  w imieniu Wykonawcy przy realizacji zamówienia: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Czarne z siedzibą: ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne, NIP: 843-15-29-525, REGON: 770979476,

2) inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pani Katarzyna Bobeńczyk, kontakt: e-mail: k.bobenczyk@czarne.pl, tel. (59) 8332079 ,

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes wskazuje się konieczność zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia właściwej realizacji Umowy w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,

5) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej lub będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji umowy,

6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa zostanie zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa,

7) osoby podpisujące i realizujące umowę w imieniu Wykonawcy mają prawo do:

· żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących i sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

9) osobom działającym w imieniu Wykonawcy nie przysługuje prawo:

a) do usunięcia danych osobowych,

b) do przenoszenia danych osobowych,

c) do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

§ 8.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać                     w drodze negocjacji. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w toku negocjacji w terminie 14 dni, sprawa poddana będzie pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze                      dla  Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

5. Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest pisemne potwierdzenie na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy Czarne Zamawiającego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                         w Gdańsku .


       ……………………………


           ……………………………

          (ZAMAWIAJĄCY)




       (WYKONAWCA)

