Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji  pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego

UMOWA Nr 272…..2024   WZÓR
Zawarta w dniu ……………. 2024 roku w Czarnem  pomiędzy: Gminą Czarne                                             z siedzibą    w  77 – 330 Czarnem, ul. Moniuszki 12,  NIP 843-15-29-525 zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Piotra Zabrockiego - Burmistrza Czarnego   przy kontrasygnacie:  Doroty Dębskiej -  Skarbnika Gminy

a 

firmą ……………………………………………………………………………………… zwaną dalej  „Wykonawcą”  została zawarta umowa  o niżej wymienionej treści:
§ 1
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego zgodnie   z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021   Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku została zawarta umowa o następującej  treści:
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na      Sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji  pn.: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. Inwestycja realizowaną  w systemie zaprojektuj i wybuduj  i  dofinansowana jest ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
2.1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowionego Inspektora Nadzoru w specjalności : konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
3. Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z prze​pisów ustawy – Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na je​go podstawie, zatwierdzonej dokumentacji projektowej i udzielonego pozwolenia na budowę, umowy zawartej                                z wykonawcą robót budowlanych .

3.1.    W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego:

3.1.1 Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestor​skiego.

3.1.2 Wykonawca poprzez ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał czyn​ności określone w art.25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późnie. zm.) oraz inne określone                                                   przez Zamawiającego.
3.2. Do innych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo – finansowego
2) zapoznanie się z dokumentacją projektową, terenem budowy;
c) posiadanie telefonu komórkowego umożliwiającego szybki i bezpośredni kontakt, w razie koniecz​ności codzienny telefoniczny kontakt z Zamawiającym w bieżących sprawach inwestycji,
4) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,
e) zapewnienie ciągłości świadczonej usługi, w przypadku nieobecności ustanowionego inspektora nadzoru
f) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową z Wykonawcą robót budowlanych, w tym harmonogramem rzeczowo – finanso​wym,
g) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzają​cych wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości wykonanych robót (zakresu, jakości, w szczególności potwierdzenie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowości zadania inwestycyjnego do odbioru),
h)  w czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy.
i) cotygodniowe organizowanie rad budowy, przewodniczenie obradom oraz sporządzanie protokołów dla inwestora i wykonawcy w terminie 3 dni, 
j) zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń Wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do doku​mentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnień lub wyjaśnień,
k) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość i poprawność wykonywanych robót przez Wykonawcą robót budowlanych oraz o zaistnieniu oko​liczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

l) rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej; powstałych w trakcie realizacji robót, z tym, że zmiany projektowe mające wpływ na wysokość wynagrodzenia wymagają akceptacji Zamawiającego,

m) pobyt na placu budowy w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór : 
· inspektora nadzoru ( koordynatora) minimum 2 razy w tygodniu,                                 z wyjątkiem okresów niezbędnych przerw technologicznych. Zamawiający będzie   prowadził listę obecności w siedzibie Zamawiającego ,

n) przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w na​głych, nieprzewidzianych przypadkach,
o) w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projek​tową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wy​konywaniu lub prowadzeniu robót, Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, doko​nując stosownego wpisu w dzienniku budowy, żąda dokonania poprawek, zgłasza pisemnie Zama​wiającemu oraz jeśli jest to konieczne, wstrzymuje wykonanie robót,

p) sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapo​bieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do ob​rotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie się sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących do​starczonych materiałów; Wykonawca dokonuje ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w ra​zie zastrzeżeń dotyczących jakości materiału przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia eksper​tyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału, jak również powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie,

q) okresowa kontrola poprzez wykonanie niezbędnych ekspertyz, dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów wykonywanych przez specjalistyczne i niezależne laboratoria – na kosz własny inspektora nadzoru.
r) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń oraz badań, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,

s) sprawdzenie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej przedkłada​nej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej,
t) odbiór robót, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu, 
u) prowadzenie fotograficznej dokumentacji realizacji budowy,
v) wykrywanie ryzyk powstania potencjalnych roszczeń wykonawcy i stron trzecich i informowanie o tym inwestora nie później niż w ciągu 2 dni,
w) uczestniczenie w odbiorach częściowych, stanowiących podstawę rozliczenia wykonanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych oraz udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazywaniu zadania inwestycyjnego do użytkowania,

x) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu,

y) kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót (podanie zakresu i wartości wykonanych robót),

z) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek. 

Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru należy :

· pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami objętymi zamówieniami dodatkowymi i uzupełniającymi,

· kontrola jakości robót budowlanych , wraz ze sposobem ich składowania                                       i magazynowania,

· zatwierdzanie a najczęściej opiniowanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę przy realizacji robót, decydowanie o sposobie zabezpieczenia wykopalisk i niewybuchów odkrytych na terenie budowy,

· wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 

· uczestniczenie w badaniach laboratoryjnych i przy pobieraniu próbek, 

· udział wspierający inwestora w sprawach sadowych, 

· udział w załatwianiu skarg i roszczeń osób trzecich.

3. Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak również nie jest upoważniony do zlecania dodatkowych robót bez zgody Zamawiającego, z wyjątkiem robót, których wykonanie jest niezbędne w celu likwidacji istniejącego stanu zagrożenia życia lub mienia.
4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1)
Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest nie
dopuszczalne.

2) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania żadnych zmian skutkujących zmianą warunków umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych.
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki prawne i finansowe spowodowane istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie realizacji inwestycji, które nie zostały wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego, w szczególności za błędy                      i naruszenia zasad praktyki zawodowej.
5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad.
4.
Zakres nadzoru, określony jest Programem Funkcjonalno Użytkowym opracowanym przez
WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.,   z  siedzibą w 42-595 Siemonia, ul. Kościuszki 80. 

§ 2
Terminy realizacji
1. Przedmiot umowy należy wykonać w okresie realizacji budowy i okresie gwarancji.
2. Za termin początkowy uznaje się dzień, w którym nastąpi zawarcie umowy z Wykonawcą usługi nadzoru inwestorskiego.
3. Po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
4. Za termin końcowy uznaje się dzień, w którym nastąpi upływ terminu na jaki została udzielona gwarancja przez Wykonawcą robót budowlanych.
5. Zakłada się, że termin realizacji robót budowlanych będzie trwał do 19-m-cy od daty zawarcia niniejszej umowy, a okres gwarancji ( zgodnie z ofertą Wykonawcy robót budowlach).
§ 3
Obowiązki Zamawiającego wynikające z umowy.
1. Zamawiający   zobowiązany    jest    do   przekazania    Wykonawcy    kompletu    dokumentacji PFU.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy,  niezwłocznie  po podpisaniu,  kopię umowy zawartej                                   z Wykonawcą robót budowlanych.
§ 4
Obowiązki Wykonawcy wynikające ze sprawowania nadzoru inwestorskiego.
1. Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 7 umowy.
2. Wykonawca poprzez ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał czynności określone w art.25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późnie. zm.)  oraz inne określone przez Zamawiającego w § 1 umowy.
3. Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak również nie jest upoważniony do zlecania dodatkowych robót bez zgody Zamawiającego, z wyjątkiem robót, których wykonanie jest niezbędne w celu likwidacji istniejącego stanu zagrożenia życia lub mienia.
§ 5
Wynagrodzenie Wykonawcy:
1.   Wysokość wynagrodzenie ryczałtowego Wykonawcy z tytułu czynności określonych w niniejszej umowie, ustala się w wysokości …………………………….. zł brutto (………………………………./100 złotych)

Wyżej  określone  wynagrodzenie  zawiera  podatek VAT  i  obowiązuje  do  końca  realizacji przedmiotu umowy.

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy.
3. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczałtowego.
§ 6 Fakturowanie i rozliczenie
1. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 nastąpi fakturą końcową, stanowiącą rozliczenie wynagrodzenia umownego, wystawioną po zrealizowaniu całego zadania inwestycyjnego, jego odbiorze końcowym oraz otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2. Płatność faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.
3. Zapłata należności nastąpi przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy                                                                         nr …………………………………………….. .
4. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
§ 7 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą, która posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania praw i obowiązków nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności dla przedmiotowej inwestycji jak w § 1 pkt.1 umowy, tj. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późnie. zm.) oraz aktualne wpisy na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Do sprawowania nadzoru inwestorskiego ustanawia się:
-       inspektora      nadzoru      w      specjalności      ……………………………  posiadający uprawnienia budowlane Nr …………………………..i wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - nr ewid. ………………………., Tel. …………………………….. .
-Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oświadczenia osób jak w pkt.2 o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie uprawnień, o których mowa w pkt.2 i zaświadczeń o wpisie na listę członków O.I.I.B.
3. Zmiany osób o których mowa w ust. 2 jest możliwa w przypadku:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
b) nie wywiązywania się z obowiązków,

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od stron (np. rezygnacji, itp.)
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu powyższą zmianę w terminie umożliwiającym sporządzenie aneksu do umowy z zachowaniem ciągłości świadczonych usług.
                                                                           § 8
 Kary umowne, odstąpienie od umowy
1. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do wykonania obowiązków w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin do ich podjęcia nie dłuższy niż 3 dni, a w przypadku gdy Wykonawca po upływie dodatkowego terminu do wykonania obowiązków nie przystąpi, Zamawiający w terminie 3 dni od upływu tego terminu jest uprawniony do odstąpienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.
2. W razie nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający wezwie do ich wykonania lub należytego wykonania                          i wyznaczy dodatkowy termin do ich należytego wykonywania nie dłuższy niż 3 dni.                                 W przypadku nie dostosowania się przez Wykonawcę do tego wezwania Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin na usunięcie stwierdzonych naruszeń.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne  w wysokości 20 % wartości  brutto  o której mowa w   § 5                   ust. 1.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa Wykonawcy na piśmie.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez  Zamawiającego                         z  wymagalnych  należności  Wykonawcy
§ 9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających                         z niniejszej umowy.
2. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków umownych, stronom przysługują uprawnienia przewidziane                                 w kodeksie cywilnym.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12
Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§13
Niniejsza umowa wchodzi w życie pod warunkiem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego.

§14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. PFU.

ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
