UMOWA Nr D.272.66.2016

o wykonanie robót budowlano-montażowych
zawarta w dniu …............................... 2016 rok
Gminą Czarne, mającą swoją siedzibę w Czarnem przy ul. Moniuszki 12,  NIP-                                         843-15-29525  zwaną dalej "Zamawiającym"  reprezentowaną przez: 

Piotra Zabrockiego                                                - Burmistrza Czarnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy                 - Doroty Dębskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
,, ........................................................................................................................................................................................................................................................................................, zwanym dalej „Wykonawcą”  o następującej treści:    
§1
Przedmiotem umowy są roboty budowlano – montażowe dotyczące budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem oraz budowy drogi dojazdowej do kościoła Św. Józefa   na   terenie działek  Nr – 2/27 i 29  położonych w Czarnem w ramach funduszu obywatelskiego zadanie pn. : ,, Odnowa i modernizacja drogi dojazdowej do Kościoła św. Józefa” i w zakresie objętym kosztorysem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy o niżej wymienionym zakresie rzeczowym:

-     Rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowych,
· Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm – 83,00  m2,

· Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze grafit – 549,00 m2

· Wykonanie stałej organizacji ruchu
§ 2
· Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym  w niniejszej umowie oraz zgodnie z :

a) przedmiarem robót

b) dokumentacją projektową

c) STWIR

d) Projektem stałej organizacji ruchu 

e) kosztorysem ofertowym

 c)   warunkami wynikającym z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

 d)   wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,

 e)   zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
§ 3
Termin wykonania zamówienia ustala się: do dnia 18 listopada 2016 r.
§4
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie siedmiu dni od podpisania umowy.
§ 5
1. Zamawiający  ustanawia    nadzór  inwestorskiego  w  osobie  Pana …............................ który reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy w osobie …....................................

3. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

b) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na  

 bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

d) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego                                           i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.
e) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru.

f) poniesienia kosztu dokonania uzgodnień niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu umowy  i przekazania go do użytku.

g) Wykonania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

h) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.                                                        





   § 7
1. Za wykonanie  przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie  …....................... netto plus VAT w wysokości  …................................ zł łącznie kwota brutto …......................................zł   Słownie: …............................................................................zł.
2. Wynagrodzenie wykonawcy i zakres robót ustalone zostały w oparciu o  kosztorysy ofertowy i przedmiar robót  stanowiące załącznik do niniejszej umowy, które zawierają wycenę wszystkich pozycji wraz z robotami towarzyszącymi przy robotach podstawowych zawartych w przedmiarze robót.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie w trakcie realizacji za wyjątkiem zmiany zakresu umowy.

4. W przypadku  konieczności zaistnienia prac nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego pisemnego zamówienia. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego podając zakres robót oraz szacunkową ich wartość.
§ 8
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar  umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie

 przedmiotu umowy.

        2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach :

          a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:

 - zwłokę w wykonaniu   przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za
   każdy dzień zwłoki,

 - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  i rękojmi za  wady

 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego (termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia po

 upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad ),

-odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %  wynagrodzenia za cały przedmiot umowy (brutto),

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za:
   - zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za   każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej  szkody.

4. Kary umowne za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiający potrąci z faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę.

§ 9
1. Strony postanawiają, że roboty odebrane protokołem odbioru końcowego będą podstawą do fakturowania.

2. O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca zawiadamiał będzie inspektora nadzoru inwestorskiego.
§ 10
1.  Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy nie wcześniej, jak w ciągu 14 dni.

2. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.

§ 11
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

     następujące  uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

    dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

4.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów oraz sprawdzenia wykonanych usterek  w okresie  

    gwarancji i rękojmi. Z powyższych przeglądów sporządzane będą protokoły.
§ 12
1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie  na podstawie faktury VAT i protokółu

    odbioru .
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru  podpisany przez upoważnionego

     przedstawiciela Zamawiającego.

 3. Płatność należności ustala się na 14 dni licząc od dnia złożenia faktury wraz z protokołem

      odbioru.
 4.  Płatność  odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

 5.  Spóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

 6. Wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia z tytułu

  wykonanego dzieła nie może być przedmiotem zbycia, darowizny ani zamiany.                                                                                   















                         § 13
1.  Rękojmia na wykonany i odebrany przedmiot umowy obejmuje okres 12 miesięcy.

2.  Bieg rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu

      niniejszej umowy, z zastrzeżeniem iż nie posiada on żadnych stwierdzonych w momencie

      podpisania wad.

3. Gwarancja na wykonane roboty budowlane obejmuje okres 36 miesięcy.

4. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru

    przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt stwierdzone wady i usterki w okresie rękojmi lub gwarancji w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przeglądu w okresie rękojmi lub gwarancji, w czasie nie dłuższym niż siedem dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez  zlecenie dokonania naprawy innym wykonawcom, bez utraty praw wynikających z rękojmi lub gwarancji.

7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, nie później jednak niż do dnia upływu rękojmi lub gwarancji.
§ 14
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne  
tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy o zamówieniach publicznych.
 § 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

 a)  wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku dostawca lub Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

 b)  ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

 c)  wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
       d)  gdy wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

           pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

 e)  gdy Wykonawca wystąpi w formie pisemnej do Zamawiającego o  zapłatę nie 

      uzasadnionych kosztów powodujących wzrost wartości wynagrodzenia ryczałtowego

      w trakcie realizacji przedmiotu umowy
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi

 Wykonawcę w formie pisemnej, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidywalnych

  okoliczności  nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego  oświadczenia.

 4.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę  oraz Zamawiającego obciążają następujące 

             obowiązki szczegółowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia  od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 

która odstąpiła od umowy,
c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 

 zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada, 

d) niezwłocznie , a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia 

      zaplecza budowy,
e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do :

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały     wykonane do dnia odstąpienia,

             - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

 




               § 16
            W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do  załatwienia go na drodze polubownej, poprzez skierowanie do Zamawiającego pisma z określeniem kwestii spornej i wyznaczeniem Zamawiającemu terminu do ustosunkowania się , nie krótszego jednak niż 21 dni, licząc od dnia doręczenia pisma Zamawiającemu.

W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia lub nie ustosunkowania się do doręczonego pisma w wyznaczonym terminie, Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej.
                                                                               § 17
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
§ 19
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki

a) oferta Wykonawcy,
b) przedmiar robót.
§ 20
Umowę niniejszą sporządzono   w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
